附件2-2

滨海新区2020年打好碧水保卫战重点任务清单

| 序号 | 类别 | 重点任务 | 具体内容 |  | 责任部门 | 责任区 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一河一策”污染治理 | 蓟运河水污染治理 | 农村生活污水治理 | 完成留庄村、崔庄村农村生活污水处理设施建设。 | 区农业农村委 | 茶淀街 | 2020年12月 |
| 2 |  | 永定新河水污染治理 | 水产养殖治理 | 实施河道周边，水产养殖退养及综合治理，治理养殖面积2.46万亩。 | 区农业农村委 | 北塘街 | 2020年12月 |
| 3 |  | 海河水污染治理 | 管网空白区建设 | 开展污水管网空白区排查整治，加快污水配套管网建设，建成区基本实现污水管网全覆盖。 | 区住建委 区水务局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 4 |  |  | 雨污串接混接改造 | 完成管网混接点改造6处,汛前完成60%工作量。 | 区住建委 区水务局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 5 |  |  | 推进城市面源污染治理 | 汛期前完成排水管网清掏工作，减少降雨期间污染物入河。优化调度，对具备收集条件的雨水进行处理。 | 区水务局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年6月 |
| 6 |  |  |  | 严格落实排水许可制度，开展违章排水专项执法行动，全面排查整治底商餐饮、沿街摆卖、汽修洗车等污水直排入雨水管网，督促各类纳管污染源达标排放。 | 区水务局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年6月 |
| 7 | “一河一策”污染治理 | 海河水污染治理 | 农村生活污水治理 | 完成胡家园街3个村农村生活污水处理设施建设或接入集中式污水处理设施。 | 区农业农村委 | 胡家园街 | 2020年12月 |
| 8 |  |  | 水资源优化调度 | 中心桥引河新建泵站及穿海河倒虹吸工程：新建排水规模64立方米/秒、供水规模6立方米/秒供排水合建泵站一座及其配套设施，新建6立方米/秒穿海河倒虹吸管道。 | 区水务局 | —— | 2020年12月 |
| 9 |  |  | 监管能力建设 | 组织开展已完成建成区黑臭治理水体的水质交叉监测，第二、三季度各监测一次透明度、溶解氧、氨氮、氧化还原电位等4项指标。 | 区生态环境局 | —— | 2020年10月 |
| 10 |  |  | 水产养殖治理 | 滨海新区河道两岸周边，水产养殖退养及综合治理1030亩。 | 区农业农村委 | 各相关街镇 | 2020年6月 |
| 11 |  |  | 农村生活污水治理 | 完成北台村、赵连庄村等6个村生活污水处理设施建设。 | 区农业农村委 | 中塘镇 | 2020年12月 |
| 12 |  |  | 监管能力建设 | 大港片区污水处理厂二期污泥无害化治理及资源化利用示范基地项目。 | 区水务局 | 各相关街镇 | 2020年12月 |
| 13 |  | 青静黄排水渠污染治理 | 水产养殖治理 | 实施水产养殖治理，清退0.75万亩。 | 区农业农村委 | 各相关街镇 | 2020年6月 |
| 14 |  |  | 水资源优化调度项目 | 启动滨海新区南四河生态补水连通工程。 | 区水务局 | —— | 2020年12月 |
| 15 | “一河一策”污染治理 | 子牙新河污染治理 | 水产养殖治理 | 实施水产养殖治理，清退505亩水产养殖。 | 区农业农村委 | 各相关街镇 | 2020年6月 |
| 16 |  | 北排水河污染治理 | 养殖尾水治理 | 实施水产养殖治理，清退0.44万亩。 | 区农业农村委 | 各相关街镇 | 2020年6月 |
| 17 |  |  | 农村生活污水治理 | 建设翟庄子和马棚口一村2座污水处理设施。 | 区农业农村委 | 各相关街镇 | 2020年12月 |
| 18 |  | 沧浪渠污染治理 | 水产养殖治理 | 实施水产养殖治理，清退2000亩。 | 区农业农村委 | 各相关街镇 | 2020年6月 |
| 19 |  | 东排明渠污染治理 | 污水处理厂网建设 | 建设市政雨水泵站一体化水处理设备3台，处理能力1.2万吨/日。 | 区水务局 | 经开区 | 2020年4月 |
| 20 |  |  | 水环境综合整治工程 | 建设河道无泡曝气膜工程。 | 区水务局 | 经开区 | 2020年4月 |
| 21 |  | 付庄排干污染治理 | 污水厂网建设工程 | 建设杨家泊镇区集中污水处理站，规模350吨/天，新建配套污水管网0.55公里。 | 区水务局 | 杨家泊镇 | 2020年11月 |
| 22 |  |  | 畜禽养殖治理 | 建设养殖小区粪污资源化利用中心。 | 区农业农村委 | 杨家泊镇 | 2020年12月 |
| 23 |  |  | 水产养殖治理 | 建设杨家泊镇15家工厂化水产养殖尾水治理设施。（详见附件3-7） | 区农业农村委 | 杨家泊镇 | 2020年12月 |
| 24 |  |  | 农村污水 | 新建13个农村污水处理站尾水湿地工程。 | 区农业农村委 | 杨家泊镇 | 2020年12月 |
| 25 |  |  | 河道湿地建设 | 实施杨家泊镇生态补水工程，利用生态补水改善河道水质。 | 区水务局 | 杨家泊镇 | 2020年11月 |
| 26 |  | 荒地河污染治理 | 雨污合流改造 | 实施大港城区雨污分流改造，建设排水管线44.9公里，完成年度任务。 | 区住建委 区水务局 | —— | 2020年12月 |
| 27 |  |  |  | 大港地区霞光路片区居民小区进行雨污分流。 | 区住建委 区水务局 | —— | 2020年12月 |
| 28 |  |  | 工业污染集中治理 | 南港轻纺工业园区污水处理厂改造工程。 | 区生态环境局 | 经开区 | 2020年12月 |
| 29 | “一河一策”污染治理 | 荒地河污染治理 | 污水处理厂建设 | 中塘污水处理厂规模0.5万吨/日扩建至1.5万吨/日。 | 区水务局 区生态环境局 | 中塘镇 | 2020年12月 |
| 30 |  |  | 工业污水处理 | 安达污水处理厂规模0.2万吨/日扩建至0.3万吨/日。 | 区生态环境局 | 中塘镇 | 2020年10月 |
| 31 | 加强饮用水与水资源保护 | 强化饮用水水源环境保护 | 开展地级及以上饮用水水源地（北塘水库）环境保护状况年度调查、评估。 |  | 区生态环境局 | —— | 2020年12月 |
| 32 |  | 加大水资源节约利用 | 积极推广国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备，按要求推动高耗水工艺、技术和装备按期淘汰工作。 |  | 区工业和信息化局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 33 |  |  | 推进再生水厂网建设，基本建成西部新城再生水厂。 |  | 区水务局 | —— | 2020年12月 |
| 34 | 严格水环境监管 | 深化工业聚集区水污染监管 | 严格工业聚集区规划环评审查，新建、升级工业集聚区同步规划和建设污水集中处理设施。工业集聚区未按照规定建设污水集中处理设施和安装自动在线监控装置的，暂停审批新增水污染物排放总量的建设项目环评文件。 |  | 区生态环境局 区政务服务办 | 各相关开发区、街镇 | 持续推进 |
| 35 |  | 深化工业聚集区水污染监管 | 强化市级及以上工业集聚区水污染治理监管，集聚区内工业废水达到预处理要求，确保污水集中处理设施达标排放。 |  | 区生态环境局、区工业和信息化局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 36 |  | 强化入河排污口监管 | 开展入河排污口门规范化整治试点和重点入河排污口水质抽测。 |  | 区生态环境局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 37 |  | 强化减排管理 | 开展主要水污染物排放总量减排工作，完成天津市下达的年度水主要污染物总量减排目标。 |  | 区生态环境局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 38 | 严格水环境监管 | 加强监测监控 | 按月对全区地表水断面进行监测、评价，实行月排名通报。 |  | 区生态环境局 | —— | 2020年12月 |
| 39 |  |  | 继续开展独流减河排水口门水质通报。 |  | 区生态环境局 | —— | 2020年12月 |
| 40 |  |  | 继续实行污水处理厂月监测及季抽测通报制度。 |  | 区生态环境局 | —— | 2020年12月 |
| 41 |  |  | 加快重点排污单位自动在线监测系统安装工作，实现与生态环境部门联网，力争到2020年底前，覆盖全区废水排放总量95%的企业全部安装污染源在线监控系统。 |  | 区生态环境局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 42 |  |  | 推进城镇污水处理厂在线监测设施建设，加强行业监管、执法监督，实现稳定达标排放。 |  | 区水务局、区生态环境局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 43 |  | 加强执法监督 | 落实《天津市2019-2020年饮用水水源地环境保护专项行动方案》，完成北塘水库饮用水源地环境保护专项整治。 |  | 区生态环境局 区水务局 | 北塘街 | 2020年12月 |
| 44 |  |  | 定期开展饮用水水源保护区、引滦沿线专项执法检查，加强南水北调中线天津干线两侧水源保护区日常监测与执法检查，依法从严处罚环境违法行为。 |  | 区生态环境局 | 各相关开发区 | 2020年12月 |
| 45 |  |  | 定期抽查废水排污单位达标排放情况，开展污水处理厂、直排企业、工业集聚区污水集中处理设施、高速服务区等执法检查。 |  | 区生态环境局 | 各开发区 | 长期坚持 |
| 46 |  |  | 对超标现象普遍、超标集中地区的地方政府采取公示、挂牌督办、公开约谈、区域限批等措施。推进联合执法、区域执法、交叉执法，综合运用查封扣押、按日计罚、限产停产、移送司法机关等强制执法手段，持续保持严厉打击环境违法行为的高压态势。每季度向社会公布“黄牌”和“红牌”企业名单，实施分类管理。 |  | 区生态环境局 | 各开发区 | 长期坚持 |
| 47 | 严格水环境监管 | 实施上下游污染防治联动 | 落实京津冀水污染防治联动协作机制。防控入境河流污染，与上游市、区之间进行水污染联防联控和信息沟通，对于入境河流污染问题及时进行通报处置，切实提升入境断面水质。 |  | 区生态环境局 区水务局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |
| 48 |  |  | 积极争取外调生态水量，实施河道、水库、湿地生态环境补水。重点实施独流减生态补水，优化调水路线，改善入海断面水质。 |  | 区生态环境局 | 各相关开发区、街镇 | 2020年12月 |